1. หลักการและเหตุผล

กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัดต่างๆ ดำเนินงานโครงการภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย เพื่อน้อมนำความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการขยายผล ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหา/สภาพพื้นที่ของแต่ละจังหวัด และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากการศึกษาสภาพปัญหาของ จ.ระยอง พบว่า จังหวัดฯ ประสบปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายอย่างมาก โดยเฉพาะทรัพยากรชายฝั่งและทะเล ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้นำทีมส่วนราชการ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี และได้น้อมนำแนวทางในการดำเนินโครงการดังกล่าวมาขยายผลเพื่อพัฒนาพื้นที่นำร่องของ จ.ระยอง ซึ่งได้กำหนดดำเนินการในพื้นที่ป่าชายเลนประแสร์ และพังราด ท้องที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8  ต.เนินฆ้อ  อ.แกลง  จ.ระยอง  เนื้อที่ประมาณ  300  ไร่

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อนำผลการศึกษาการดำเนินงาน  ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน  มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการนำร่องของ จ.ระยอง

2)  เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล  ข่าวสาร  เผยแพร่แก่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าชายเลน

3)  เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพ แหล่งยังชีพ ของชาวบ้านในท้องถิ่น และเป็นแหล่งอาหาร ตลอดจนแหล่งเพาะพันธุ์ อนุบาลสัตว์น้ำ และสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ

4)  เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชน  สร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล ไม่ให้ถูกทำลายเสื่อมสภาพลง

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนป่าชายเลนในเขตพื้นที่ดำเนินการ

(2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนในเขตพื้นที่ดำเนินการ

(3) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการฯ

4. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.

ระยอง จำนวน 4,500 คน

5.พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าชายเลนประแสร์และพังราด  บริเวณหมู่ที่  2 และหมู่ที่  8  ต.เนินฆ้อ  อ.แกลง  จ.ระยอง

6. วิธีการดำเนินงาน

1) การจัดทำห้องเรียนศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน และส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท้องที่ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง  จ.ระยอง โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 1 (ระยอง) ได้จัดทำโครงการประสานงาน อบจ.ระยอง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2552   อบจ.ระยองให้การสนับสนุน เป็นวงเงิน  4,500,000  บาท ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- สำรวจศึกษาพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกำหนดพื้นที่ดำเนินการ

- สำรวจ ออกแบบ และเขียนแบบ สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน  (Board  Walk) ศาลาห้องเรียนศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และศาลาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน   ตลอดจนป้ายสื่อความหมายแสดงพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติ

2) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนและชายฝั่ง ด้วยการปลูกป่า ปลูกเสริมป่า และปรับปรุงสภาพป่าชายเลน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นผู้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

3) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการประมงชายฝั่ง ดำเนินการโดยสำนักงานประมงจังหวัดระยอง  ดังนี้

- สำรวจออกแบบแปลงสาธิตการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพ และแปลงเพาะเลี้ยงปูแสม ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

- ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ลงในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง

4) ประสานงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่โครงการขยายผล ตามแนวทางภูมิปัญญาแผ่นดิน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล จ.ระยอง โดยการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายแนะนำโครงการและป้ายสื่อความหมาย สำนักงานจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานดำเนินงาน

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนเมษายน  2552  -  กันยายน  2552

8. งบประมาณดำเนินการ

รวม 5 ล้านบาท

- อบจ.ระยอง สนับสนุน จำนวน 4 ล้าน 5แสนบาท

- งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2552 จำนวน 5 แสนบาท

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานจังหวัด จ.ระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่1(ระยอง) กับ อบจ.ระยอง และหน่วยงานในระดับพื้นที่ คือ ที่ทำการปกครองอ.แกลง และสำนักงานเทศบาลต.เนินฆ้อ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. พื้นที่ดำเนินการเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและสัตว์น้ำ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้ ให้แก่ชุมชน

2. บุคลากรทุกภาคส่วนของ จ.ระยอง มีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการสืบสานภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชน จ.ระยอง

3. สามารถกำหนดเป้าหมาย  แนวทาง และแผนการดำเนินงาน ในการนำองค์ความรู้   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน  มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาของ จ.ระยอง

------------------------