รายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดระยอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

รอบ ๑๒ เดือน  ( ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘)

ตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัด

สารบัญ

|  |  | หน้า |
| --- | --- | --- |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 47 – 30 ก.ย.48) | 1 |
| ตัวชี้วัดที่ 21 ( ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัด | 1 |
| ภาคผนวก | 9 |
| ภาคผนวกตัวชี้วัด 21 | 10 |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 47 – 30 ก.ย.48) |
| --- |
| ชื่อตัวชี้วัด 21. : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัด |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสมบูรณ์ จันทวน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวประไพพรรณ พงศ์มาศ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดระยอง |
| โทรศัพท์ : 0-3869-4000 | โทรศัพท์ : 0-3869-4000 |
| คำอธิบายข้อมูลผลการดำเนินงาน : พิจารณาความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยวัดผลจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายในแต่ละระดับ |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1 2 3 4 5 โดยที่ 1. ดำเนินการออกแบบฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล โดยให้ครอบคลุมข้อมูลทั้ง 2 ส่วนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ ส่วนที่1 : ข้อมูลจำนวน 45 กลุ่มเรื่อง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในคู่มือการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ชุดที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัด (หมายเหตุ : การจัดเก็บข้อมูลของแต่ละกลุ่มเรื่องให้ดำเนินการตามคำนิยามที่กำหนดเป็นแนวทางโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด) ส่วนที่ 2 : ข้อมูลตัวชี้วัดการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการจำนวน 33 ตัวชี้วัด ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (หมายเหตุ : การจัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัดให้ดำเนินการตามคำนิยามที่กำหนดเป็นแนวทาง โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างเคร่งครัด) ( ทั้งนี้ข้อมูลของแต่ละฐานข้อมูลควรมีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี รวมถึงข้อมูลล่าสุดของปีงบประมาณปัจจุบัน 2. 1) สำรวจความต้องการ Information และรูปแบบการนำเสนอที่ผู้บริหารจังหวัดในแต่ละระดับต้องการ โดยนำข้อมูล (Data) ตามขั้นตอนที่ 1 มาประมวลผลให้อยู่ในรูป Information พร้อมทั้งนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบของ ตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือรูปแบบอื่นๆ ตามความต้องการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของข้อมูลทั้งหมด 2) มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศของจังหวัด 3. 1) มีระบบฐานข้อมูลที่ควรจะเชื่อมโยงกันสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความเหมาะสม 2) มีระบบในการตรวจสอบ (Verify) เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มาเชื่อถือได้ เที่ยงตรง 3) มีระบบการปรับปรุง ข้อมูลให้ทันกาล เช่น มีผู้ที่รับผิดชอบ ความถี่ในการปรับปรุงเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ในการนำข้อมูลไปใช้งาน 4) มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศของจังหวัดอย่างครบถ้วน เกณฑ์การให้คะแนน : (ต่อ) 4. 1) มีระบบในการติดตามและวิเคราะห์ Information โดยนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น Geographic Information System (GIS) ที่สามารถ Drill down ข้อมูลลงไปในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน 2) มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร เช่น นำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานบุคคล ระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นแบบ Paperless ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 3) จัดให้มี Management CoCkpit หรือ Operation War Room และให้มีระบบในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ให้ผู้บริหารจังหวัดได้พิจารณาและตัดสินใจตามสถานการณ์และความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ 5. 1) มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ เช่น การบริหารความเสี่ยงในกรณีการ ป้องกันข้อมูลหาย (Back up) มีแผนแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) 2) มีระบบเตือนภัย (Warning System) โดยพิจารณาตามเรื่องที่สำคัญและก่อให้เกิดความเสียหายมากในแต่ละจังหวัด 3) มีการจัดรายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 |
| ผลการดำเนินงาน : จังหวัดระยองได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยวัดผลจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ ขั้นตอน 1 ด้านการออกแบบและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 45 กลุ่มเรื่อง มีความสมบูรณ์ประมาณ 100% - ตัวชี้วัดการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 33 ตัวชี้วัด มีความสมบูรณ์ประมาณ 100% ขั้นตอน 2 ด้านการจัดทำข้อมูลในส่วนของ 45 กลุ่มเรื่อง ได้มีการนำเสนอในรูปแบบของตาราง กราฟ และแผนภูมิ ตามความเหมาะสมของข้อมูลแต่ละตัว - มีการนำเสนอการประมวลผลในรูป information ให้แก่ผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการในจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 - ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2548 ของจังหวัด มีการสรุปและจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของ Cockpit - จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด ประจำปี 2548 โดยนำเสนอผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 26 สิงหาคม 2548 ขั้นตอน 3 ด้านการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลมีการจัดทำระบบเครือข่ายเพื่อให้หน่วยงานสามารถเข้ามาใช้งานระบบ POC ได้ทั้งส่วนราชการที่อยู่ภายในและภายนอกศูนย์ราชการ โดยจัดทำคู่มือการใช้งานให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล โดยมีระบบการปรับปรุงข้อมูลให้ทันกาล - การนำเข้าข้อมูลมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงมีการกำหนดความถี่ ตามความเหมาะสม ของข้อมูลแต่ละตัว โดยมีระบบตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนมีระบบการติดตามการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งจะสรุปนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ เป็นประจำทุก 2 เดือนและมีหนังสือติดตามความก้าวหน้าโดยตลอด ทั้งยังได้จัดทีมงานลงไปประสานกับหน่วยงานที่มีปัญหาต่าง ๆ - ดำเนินการฝึก อบรมบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2548 ซึ่งมีโครงการฝึกอบรมรวม 6 หลักสูตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ขั้นตอน 4 มีระบบในการติดตามและวิเคราะห์ information โดยนำเสนอให้อยู่ในรูปGIS แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ ประกอบด้วยชั้นมูลที่มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งมีการนำไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ปัญหาน้ำ, ป่าไม้,โรคไข้หวัดนก เป็นต้น - มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร ได้แก่ การนำเอกสาร, รายงานการประชุม และคู่มือต่าง ๆ ไว้ในระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน นำไปใช้ มีการสื่อสารโดยการใช้อีเมล มีการเผยแพร่ความรู้ในเมนูคลังความรู้ของเว็ปไซด์จังหวัด - จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด และใช้ระบบ Management Cockpit นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บริหารจังหวัดได้พิจารณาและใช้ในการติดตามตัวชี้วัดของจังหวัด ขั้นตอน 5 จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดระยอง โดยสรุปผลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลและระบบ คอมพิวเตอร์/ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและการทำงานของระบบ/ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ/ความเสี่ยง เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านสารสนเทศที่สะท้อนถึงระบบควบคุมภายในทีดี - มีระบบเตือนภัย โดยพิจารณาตามเรื่องที่สำคัญตลอดจนมีระบบตรวจสอบสิทธิการปรับปรุงข้อมูล มีระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับเครือข่าย POC - มีระบบสำรองข้อมูลโดยการใช้ Backup Tape สำหรับเครื่องแม่ข่าย - มีการจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล โดยจัดทำแบบสำรวจการประเมินผลความเสี่ยง ส่งให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 50 หน่วยงาน |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน ที่ได้ ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัด 5 ขั้นตอนที่ 1-5 5 0.25 |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา (รอบ 12 เดือน) เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 – กันยายน 2548 จังหวัดได้ดำเนินงานในส่วนของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ดังนี้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล แจ้งส่วนราชการต่าง ๆ ทราบถึงระบบ POC ใหม่ของจังหวัด และขอความร่วมมือให้ส่วนราชการต่าง ๆ เข้ามาตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ (หนังสือ ที่ รย 0016.1/ว วันที่ 7 ตุลาคม 2547) จังหวัดได้จัดอบรมส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบ POC เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถเชื่อมต่อกับระบบ และสามารถทำการเพิ่มข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และแก้ไขข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (หนังสือ ที่ รย 0016.1/14744 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2547) จังหวัดได้กำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน จัดส่งชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (หนังสือ ที่ รย 0016.1/18057 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547) จังหวัดได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของจังหวัด (GIS) งบ CEO 1 ล้านบาท โดยจ้าง บริษัท แซฟไฟร์รีเสิร์ซ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาวางระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 29 มิถุนายน 2548 (โครงการแนบ) จังหวัดได้ดำเนินการโดยวางระบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางภาคตะวันออก งบกลางเพิ่มเติม จำนวน 29 ล้านบาท โดยจ้าง บริษัท แซฟไฟร์รีเสิร์ซ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาวางระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้วางระบบเตือนภัยและ Management Cockpit (โครงการแนบ) การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดระยอง การประชุมคณะทำงาน จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดระยอง มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ สำหรับระบบ POC รวมถึงเป็นกลุ่มในการคิดแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดระยอง (คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 21/2548 ลงวันที่ 6 มกราคม 2548) จังหวัดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของระบบ POC และหารือแนวทางในการดำเนินการพัฒนาระบบ GIS ของจังหวัดระยอง (หนังสือ ที่ รย 0016.1/ว 220 ลงวันที่ 6 มกราคม 2548 และรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2548) จังหวัดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงข้อมูลของระบบ POC และหารือแนวทางในการดำเนินการพัฒนาระบบ GIS ที่กำลังดำเนินการจัดทำ (หนังสือ ที่ รย 0016.1/102 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2548 และรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2548 ) จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดระยองเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามคำสั่งจังหวัดระยอง ที่385/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 และแจ้งคณะทำงานทราบตามหนังสือ ที่ รย 0016.1/ว 3697 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 จังหวัดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548 เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน และสรุปการประเมินผลรอบ 9 เดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (หนังสือที่ รย 0016.1/ว 298 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2548 และ หนังสือ ที่ รย 0016.1/ว 452 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2548 และรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2548) จังหวัดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 เพื่อติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบฐานข้อมูลรอบ 12 เดือน ให้สมบูรณ์ครบถ้วน ตามเกณฑ์การประเมินผลของ ก.พ.ร. (หนังสือ ที่ รย 0016.1/ว 11706 ลงวันที่ 13 กันยายน 2548 และรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2548) การติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงฐานข้อมูล จังหวัดระยองขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารได้ทำการตรวจสอบล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548 พบว่ายังมีหลายหน่วยงานที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง (หนังสือ ที่ รย 0016.1/3696 ลงวันที่ 21 มีนาคม2548) จังหวัดอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระบบ GIS และได้ขอความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อรองรับการตรวจประเมินผลรอบ 6 เดือน ของสำนักงาน ก.พ.ร. (หนังสือที่ รย 0016.1/6046 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548) จังหวัดได้สำรวจข้อมูลและปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548และวันที่ 1 สิงหาคม 2548 จึงได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ/หน่วยงาน ตรวจสอบพบอุปสรรคในการทำงานให้แจ้งจังหวัดเพื่อจัดทีมลงไปอำนวยความสะดวก (หนังสือ ที่ รย 0016.1/ว 11201 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548) เพื่อให้การติดตามประเมินผลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด ซึ่งจังหวัดได้ตรวจสอบฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548 จึง ขอความร่วมมือในการปรับปรุงฐานข้อมูล POC (หนังสือ ที่ รย 0016.1/ว 12139 ลงวันที่ 21 กันยายน 2548) จังหวัดจัดทำแบบสำรวจรายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศจังหวัด รวม 49 หน่วยงาน (หนังสือ ที่ รย 0016.1/12395 ลงวันที่ 27 กันยายน 2548) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดระยอง การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดระยองจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2548 รวม 6 หลักสูตร ดังนี้ โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้าน GIS แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานภายในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานในการจัดสร้างระบบ GIS รวม 40 หน่วยงาน ณ โรงแรมบางแสนวิลล่า จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2548โดยให้มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม (หนังสือ ที่ รย 0016.1/ว 1021 ลงวันที่ 25 มกราคม 2548 ) การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการจังหวัด ระดับผู้บริหาร ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 เพื่อให้ผู้บริหารตั้งแต่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จำนวน 107 คน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ POC และ มีความรู้ ความเข้าใจในการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่ สำรวจความต้องการ information และรูปแบบการนำเสนอที่ผู้บริหารต้องการ ตลอดจนการนำเสนอในรูปแบบ GIS เพื่อใช้ในการวางแผน วิเคราะห์ และตัดสินใจในการประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง (หนังสือ ที่ รย 0016.1/ว 3849 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2548) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดระยอง (GIS) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบการทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ/หน่วยงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2548 (หนังสือ ที่ รย 0016.1/6047 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดระยอง (ส่วนราชการท้องถิ่น) ประจำปี 2548 รวม 5 รุ่น ๆ ละ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัดระยอง จำนวน 123 คน เพื่อให้มีการพัฒนาระบบเว็บไซด์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการใช้งานและการพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนทั่วไป (หนังสือ ที่ รย 0016.1/ว 5924 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดระยอง (GIS) หลักสูตรการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดระยอง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดระยอง (GIS) และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 40 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร (หนังสือ ที่ รย 0016.1/6048 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเตือนภัยและการจัดการ Management Cockpit สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัย และการจัดการ Management Cockpit ให้สามารถปฏิบัติงาน/ดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ให้มีความเข้าใจในระบบการนำเสนอผลการวิเคราะห์ให้ผู้บริหารจังหวัดทุกระดับได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จำนวน 50 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2548 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร (หนังสือ ที่ รย 0016.1/ว 12261 ลงวันที่ 22 กันยายน 2548) |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ผู้บริหารทุกระดับของจังหวัด ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดัน ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด 2. ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด และนำไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และประเมินสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาสำคัญ ๆ เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่ 3. ส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในการบูรณาการฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระบบ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และมาตรฐานระบบฐานข้อมูล ตลอดจนระบบประมวลผลและการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 4. เจ้าหน้าที่ระดับผู้ควบคุมระบบการทำงานและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเขจ้าใจและมีทักษะในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอย่างดี สามารถนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา มองเห็นถึงประโยชน์และประสิทธิภาพในการทำงาน 5. งบประมาณในการพัฒนาระบบต่าง ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง Hardware & Software เป็นระบบที่มีลิขสิทธิ์ 6. มีการกำหนดแผนแม่บทในการดำเนินงาน 7. กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ควรบูรณาการการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความเป็นเอกภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. ข้อมูลพื้นฐาน 45 กลุ่มเรื่อง บางฐานข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังไว้ได้ /ความถี่ในการจัดเก็บต่างกัน/บางข้อมูลไม่สามารถให้ได้เนื่องจากเป็นข้อมูลทางการค้า เช่นโทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา ธนาคารออมสิน (เนื่องจากเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) /ข้อมูลบางหน่วยไม่มีการจัดเก็บทุกปี หรือบางข้อมูลเพิ่งเริ่มดำเนินการ เช่น ข้อมูล กธช. 2 เดือน ข้อมูล CEO ทั้งระบบ โครงการตามนโยบายของรัฐ 2. การออกแบบฐานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง บางฐานข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้เปลี่ยนระบบการบริหารทำให้ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเปลี่ยนไป เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ จังหวัดได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคโดยการจัดทีมงานลงไปอำนวยความสะดวกทั้งด้านระบบฐานข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงเครือข่าย 3. ระบบ POC ถูกจำกัดด้วยระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานระบบสำหรับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกศูนย์ราชการ ซึ่งหน่วยงานที่อยู่ภายนอกต้องเข้ามาใช้งานผ่านระบบโมเด็ม ซึ่งเข้าถึงข้อมูลได้ช้ามาก จังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขโดยการเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ กสท. ทำให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวขึ้นมาก |
| หลักฐานอ้างอิง : (ภาคผนวกตัวชี้วัด 21) 1. หนังสือ ที่ รย 0016.1/ ว 14201 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 2. หนังสือ ที่ รย 0016.1/ 14744 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2547 3. หนังสือ ที่ รย 0016.1/ 18057 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของจังหวัดระยอง (GIS) 5. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 6. หนังสือ ที่ รย 0016.1/ 3696 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 7. หนังสือ ที่ รย 0016.1/ 6046 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 8. หนังสือ ที่ รย 0016.1/ ว 11201 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 9. หนังสือ ที่ รย 0016.1/ ว 12139 ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 10. หนังสือ ที่ รย 0016.1/ ว 12395 ลงวันที่ 27 กันยายน 2548 11. ตารางสรุปข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2548 / 16 มิถุนายน 2548 / 1 สิงหาคม 2548 / 15 กันยายน 2548 12. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดระยอง 13. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 21/2548 ลงวันที่ 6 มกราคม 2548 14. หนังสือ ที่ รย 0016.1/ ว 220 ลงวันที่ 6 มกราคม 2548 และรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2548 15. หนังสือ ที่ รย 0016.1/ 102 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2548 และรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2548 16. หนังสือ ที่ รย 0016.1/ ว 3697 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 17. คำสั่งจังหวัดระยองที่ 385/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 18. หนังสือ ที่ รย 0016.1/ ว 452 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2548 และรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2548 19. หนังสือ ที่ รย 0016.1/ว 11706 ลงวันที่ 13 กันยายน 2548 และรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2548 20. แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดระยองประจำปี 2548 21. หนังสือที่ รย 0016.1/ว 1021 ลงววันที่ 25 มกราคม 2548 22. หนังสือที่ รย 0016.1/ว 3849 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2548 23. หนังสือที่ รย 0016.1/6047 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 24. หนังสือที่ รย 0016.1/ว 5924 ลงวันที่10 พฤษภาคม 2548 25. หนังสือที่ รย 0016.1/6048 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 26. หนังสือที่ รย 0016.1/ว 12261 ลงวันที่ 221 กันยายน 2548 |

ภาคผนวก

ภาคผนวกตัวชี้วัด  21

# Text boxes

สำนักงานจังหวัดระยอง

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๙-๔๐๐๐ , ๐-๓๘๖๙-๔๐๐๗

โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๖๐

2

2

3

2

4

5

6

7

8